Отчет о деятельности Акмолинского филиала РГП на ПХВ «Казводхоз»

по предоставлению регулируемых услуг за 1-ое полугодие 2025 года

1. Общая информация о СЕМ

Предметом деятельности Акмолинского филиала (далее – Филиал) является эксплуатация водохозяйственных объектов республиканского значения, подача поливной, питьевой воды.

Целью деятельности Филиала является водообеспечение потребителей Акмолинской области и города Астана.

Филиал в 1 полугодии 2025 года оказывал следующие регулируемые услуги:

1) по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам;

2) по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Чаглинскому водохранилищу;

3) по подаче воды по магистральным трубопроводам (ПК Кокшетау, ПК Сабынды) – упрощенный тариф введен с 01.01.2025г.

4) по подаче воды по распределительным сетям (ПК Ижевск) – упрощенный тариф введен с 01.03.2025г.

2. Основные финансово-экономические показатели деятельности Филиала за 1-ое полугодие 2025 года:

1) по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам

| Наименование показателей | Единица измерений | Утверждено в тарифной смете | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 110 304,63 | 87 169,50 |
| 2. Доходы | тыс.тенге | 156 348,20 | 123 519,18 |
| 3. Расходы | тыс.тенге | 155 189,40 | 111 437,36 |
| 4. финансовый результат (+прибыль/-убыток) | тыс.тенге | 1 158,80 | 12 081,82 |
| 5. тариф (без НДС) | тенге/м3 | 1,417 | 1,417 |

2) по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Чаглинскому гидроузлу

| Наименование показателей | Единица измерений | Утверждено в тарифной смете | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 10 103,43 | 5 098,01 |
| 2. Доходы | тыс.тенге | 25 972,27 | 13 106,98 |
| 3. Расходы | тыс.тенге | 25 474,27 | 13 349,09 |
| 4. финансовый результат (+прибыль/-убыток) | тыс.тенге | 498,00 | -242,11 |
| 5. тариф (без НДС) -ВКТ | тенге/м3 | 2,571 / 2,569 | 2,569 |

3. Об исполнении инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов, в том числе утвержденных ведомством уполномоченного органа.

В Акмолинском филиале РГП «Казводхоз» на 2025 год действует 2 инвестиционные программы;

1.	на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружении Астанинского, Селетинского, Преображенского и Чаглинского гидроузлов;

2.	на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам (ПК Сабынды) – продление до 1 марта за 2024 год.

1. на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружении Астанинского, Селетинского, Преображенского и Чаглинского гидроузлов:

Инвестиционная программа предприятия на 2025 год по услугам по регулированию поверхностного стока при помощи гидротехнических сооружений Астанинского, Преображенского, Селетинского и Чаглинского гидроузлов на реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение производственных объектов предприятия на 2025 год утверждена на сумму – 12 482,78 тыс. тенге.:

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во в нат-х показателях |  | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | откл. |
| 1. | Установка асфальтового покрытия (Астанинское водохранилище) | шт. | 1 | 1 | 10 989,37 | 0 | 10 989,37 |
| 2. | Двухпозиционный радиоволновой извещатель с пусконаладочными работами (Чаглинский гидроузел) | шт. | 2 | 2 | 1 493,41 | 0 | 1 493,41 |
|  | Итого: |  | 3 | 3 | 12 482,78 | 12 120,20 | 362,585 |

Для реализации инвестиционной программы за 2025 год бюджетные средства не поступали.

1. Установка асфальтового покрытия.

Мероприятие не исполнено, подана заявка в МВРИ РК  на корректировку инвестиционной программы в связи с реализацией данных работ в рамках реконструкций Астанинского водохранилища КВХ МВРИ РК.

2. Двухпозиционный радиоволновой извещатель с пусконаладочными работами (Чаглинский гидроузел).

По итогу открытых конкурсных процедур по государственным закупкам договор №78 от 26.02.2025г. заключен с ИП Сексембаева Аида на выполнение пусконаладочных работ двухпозиционного радиоволнового извещателя на сумму 1 340 000,00 тенге без учета НДС.

Двухпозиционный радиоволновой извещатель поставщиком в срок не постановлен, в связи с чем договор был расторгнут и переобъявлен на портале государственных закупок, итогу будут 11.07.2025.года.

2. на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам (ПК Сабынды):

На основании вышеизложенного, на оснований совместного приказа приказом Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан №40-НҚ от 07 марта 2025 года и  Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области от 21 февраля 2025 года № 22-ОД  «О внесении изменений на 2024 год в совместный приказ Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Акмолинской области» от 14 августа 2019 года № 117-ОД «Об утверждении инвестиционной программы республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения «Нуринский групповой водопровод» на 2020-2024 годы» исполнение мероприятия «Приобретение снегохода» перенесено на 2025 год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм | Кол-во в нат-х показателях |  | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | откл. |
| 1 | Приобретение снегохода | единица | 1 | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0 |
|  | Итого: |  | 1 | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0 |

Фактическая сумма исполнения инвестиционной программы составила 1 400,00 тыс.тенге.

В количественном выражении инвестиционная программа выполнена на 100 %.

4. Постатейное исполнение тарифной сметы на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений:

1) по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам

На 2025 год 25.11.2020 года приказом ДКРЕМ НЭ РК по Акмолинской области № 231-ОД утвержден тарифы на пятилетний период по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам в размере 0,992 тенге/м3 без НДС.

25.11.2024 года ДКРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области №169-ОД утвержден тариф, с вводом в действие с 1 января 2025 года по Астанинскому, Селетинскому, Преображенскому гидроузлам в размере 1,417 тенге/м3 без ндс.

| №п/п | Наименование показателей тарифной сметы | ед. изм | утвержденная тарифная смета | Факт за 1-полугодие 2025 года | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Затраты на производство и представление услуг – всего | тыс. тенге | 113 572,38 | 73 371,48 | Увеличение расходов связано с увеличением объемов реализации и удорожанием ТРУ. По амортизации: заявка на корректировку инвестиционной программы находится на рассмотрений в МВРИ РК Ремонты запланированы на 2-ое полугодие. |
| 1. | Материальные затраты - всего | тыс. тенге | 18 429,22 | 13 324,70 |  |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 79 540,64 | 54 618,74 |  |
| 3. | Амортизация | тыс. тенге | 10 197,76 | 0 |  |
| 4. | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс. тенге | 1 065,15 | 0 |  |
| 5. | Прочие затраты | тыс. тенге | 4 339,61 | 5 428,04 |  |
| II. | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 41 617,02 | 38 065,88 |  |
| III. | Всего затрат | тыс. тенге | 155 189,40 | 111 437,36 |  |
| IV. | Прибыль | тыс. тенге | 1 158,80 | 12 081,82 | Рост объема реализаций и доходов произошло за счет увеличения объемов забора воды крупными потребителями и проведением попусков по 102 бюджетной подпрограмме. |
| V. | Всего доходов | тыс. тенге | 156 348,20 | 126 519,18 |  |
| VI. | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 110 304,63 | 87 169,50 |  |
|  |  | тыс. тенге | 156 348,20 | 126 519,18 |  |
| VII. | Тариф без НДС | тенге/м3 | 1,417 | 1,417 |  |

2) по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений по Чаглинскому гидроузлу.

На 2024 год 25.11.2020 года приказом ДКРЕМ НЭ РК по Акмолинской области № 231-ОД утвержден тарифы на пятилетний период по Чаглинскому гидроузлу в размере 1,892 тенге/м3 без НДС.

25.11.2024 года ДКРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области №168-ОД утвержден тариф, с вводом в действие с 1 января 2025 года по Чаглинскому гидроузлу в размере 2,571 тенге/м3 без ндс. 28.11.2024 года ДКРЕМ МНЭ РК по Акмолинской области №170-ОД утвержден временный компенсирующий тариф в размере 2,569 тенге/м3 без ндс.

| №п/п | Наименование показателей тарифной сметы | ед. изм | утвержденная тарифная смета | Факт за 1-полугодие 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Затраты на производство и представление услуг – всего | тыс. тенге | 24 655,40 | 12 844,20 |
| 1. | Материальные затраты - всего | тыс. тенге | 2 868,70 | 1 685,25 |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | тыс. тенге | 19 885,15 | 10 544,34 |
| 3. | Амортизация | тыс. тенге | 1 493,41 | 0 |
| 4. | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | тыс. тенге | 0 | 0 |
| 5. | Прочие затраты | тыс. тенге | 408,14 | 614,61 |
| II. | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 818,86 | 504,90 |
| III. | Всего затрат | тыс. тенге | 25 474,27 | 13 349,09 |
| IV. | Прибыль | тыс. тенге | 498,00 | -242,11 |
| V. | Всего доходов | тыс. тенге | 25 972,27 | 13 106,98 |
| VI. | Объем оказываемых услуг | тыс.м3 | 10 103,43 | 5 098,01 |
|  |  | тыс. тенге | 25 972,27 | 13 106,98 |
| VII. | Тариф без НДС | тенге/м3 | 2,571/2,569 | 2,569 |

5. Об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период

Предоставление услуг производятся в штатном режиме, согласно графиков режима работ водохозяйственных объектов.

6. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ)

По действующему законодательству предприятие придерживается открытого характера формирования тарифа.

Оказание услуг производится в соответствии с требованиями заключенных Сторонами договоров и принятых договорных взаимных обязательств.

7. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.

В соответствии с подпунктами 6 и 9-2 пункта 1 статьи 22 Закона Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI «О естественных монополиях» был увеличен тариф на услуги по регулированию поверхностного стока при помощи подпорных гидротехнических сооружений с 1 января 2025 года.

8. Финансовая отчетность за 1-ое полугодие 2025 год размещена на сайте www.qazsu.kz в разделе «Потребителям» - Акмолинский филиал.